**Програмска активност 1005 -** Подршка пројектима у области локалног

 и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.199.117.864,80 динара, а укупно је реализовано **357.668.650,35** динара, што је 29,83% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-531/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.069.977.318,75 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

| **Назив пројекта** | **Општина/Град** | **Додељено у претходним годинама** | **Додељена средства у 2023. години** | **Реализација** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу | Вршац | 85.000.000,00 |  | 85.000.000,00 |
| Реконструкција улице Српских владара од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину | Апатин | 120.000.000,00 |  | 5.397.449,02 |
| Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули | Кула | 69.654.368,40 |  | 34.010.577,82 |
| Наставак опремања инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу | Вршац |  | 89.000.000,00 | 82.807.603,74 |
| Реконструкција улице Српских владара, од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину - II ФАЗА | Апатин |  | 59.887.953,21 | 30.988.345,35 |
| Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци | Бачка Паланка |  | 162.000.000,00 | 0,00 |
| Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза | Бачка Топола |  | 170.000.000,00 | 0,00 |
| Изградња објекта градског купалишта у Ковину - завршетак II фаза | Ковин |  | 83.287.667,90 | 0,00 |
| Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак | Нови Бечеј |  | 303.110.707,68 | 6.774.728,58 |
| Реконструкција Трга слободе у Србобрану | Србобран |  | 90.000.000,00 | 0,00 |
| Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша - наставак финансирања | Шид |  | 112.690.989,96 | 112.689.945,84 |
| **УКУПНО:** |  | **1.069.977.318,75** | **357.668.650,35** |