**Програмска активност 1006** - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 3.283.880.295,77 динара, (од чега се 1.037.880.295,77 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.544.837.471,03** динара, што је 47,04% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-532/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 3.247.000.000,00 динара. Сви одобрени пројекти на конкурсу се налазе у фази спровођења поступка јавне набавке.

| **Назив пројекта** | **Општина/Град** | **Додељено у претходним годинама** | **Додељена средства у 2023. години** | **Реализација** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ковачица | Ковачица |  | 40.000.000,00 | 26.097.369,72 |
| Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву | Панчево |  | 142.750.000,00 | 0,00 |
| Рехабилитација саобраћајница у општини Нови Бечеј | Нови Бечеј |  | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми | Рума |  | 200.000.000,00 | 0,00 |
| Реконструкција раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића са изградњом кружног тока | Вршац |  | 27.514.165,80 | 0,00 |
| Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител | Тител |  | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња - Радојево | Нова Црња |  | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Крајишник, Неузина, Сечањ и Јарковац | Сечањ |  | 109.987.329,57 | 54.957.117,60 |
| Реконструкција и рехабилитација саобраћајница на територији општине Опово | Опово |  | 40.000.000,00 | 28.170.259,20 |
| Рехабилитација саобраћајница на територији општине Алибунар | Алибунар |  | 40.000.000,00 | 0,00 |
| Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине | Сомбор |  | 300.000.000,00 | 157.185.415,16 |
| Изградња улица у општини Сента | Сента |  | 150.000.000,00 | 128.715.198,74 |
| Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици | Суботица |  | 250.000.000,00 | 199.675.913,74 |
| Рехабилитација, изградња и санацаија саобраћајница на територији општине Апатин | Апатин |  | 150.000.000,00 | 135.600.032,70 |
| Санација саобраћајница у насељеним местима Бач и Вајска у општини Бач | Бач |  | 89.760.041,04 | 0,00 |
| Санација саобраћајница на територији општине Ковин | Ковин |  | 40.000.000,00 | 25.457.895,06 |
| Рехабилитација саобраћајница у насељеном месту Пландиште | Пландиште |  | 35.314.891,40 | 35.005.912,92 |
| Изградња и реконструкција саобраћајница на територији општине Пећинци | Пећинци |  | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Рехабилитација саобраћајница на територији општине Житиште | Житиште |  | 150.000.000,00 | 149.942.562,59 |
| Пројекат рехабилитације улице Цара Душана од уласка у насељено место Крчедин из правца Бешке до изласка из насељеног места ка Сланкамену | Инђија |  | 98.781.727,20 | 0,00 |
| Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг | Жабаљ |  | 129.734.143,57 | 109.601.446,32 |
| Саобраћајна инфраструктуре на територији општине Бачки Петровац | Бачки Петровац |  | 79.960.468,80 | 39.950.854,80 |
| Реконструкција коловозне конструкције на локалним путевима на подручју општине Темерин | Темерин |  | 150.000.000,00 | 148.638.641,62 |
| Мост на реци Златици, насеље Падеј према Ади | Чока |  | 95.000.000,00 | 0,00 |
| Рехабилитација улица на територији општине Беочин | Беочин |  | 100.000.000,00 | 56.331.725,76 |
| Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг | Ириг |  | 378.197.232,62 | 99.507.125,10 |
| Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, као и изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима | Оџаци |  | 36.694.309,11 | 0,00 |
| **УКУПНО:** |  | **3.283.694.309,11** | **1.544.837.471,03** |