**Програмска активност 1004** - Подршка пројектима у области водопривреде

 и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.240.799.035,32 динара, (од чега се 101.469.192,64 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **749.522.305,07** динара што је 60,41% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања број 136-401-529/2023-03/10 од 09.03.2023. године и у области заштите вода број 136-401-530/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.044.871.062,64 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

| **Назив пројекта** | **Општина/Град** | **Додељено у претходним годинама** | **Додељена средства у 2023. години** | **Реализација** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу | Кањижа | 59.406.315,60 |  | 16.411.748,02 |
| Изградња потисног цевовода и уређаја за повишење притиска | Нова Црња | 100.000.000,00 |  | 21.467.994,40 |
| Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош  | Мали Иђош | 139.878.147,72 |  | 85.939.009,32 |
| Изградња атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока | Нови Сад | 70.000.000,00 |  | 30.595.257,66 |
| Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди | Кикинда |  | 149.981.781,60 | 74.508.163,50 |
| Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву | Панчево |  | 69.450.000,00 | 66.539.881,50 |
| Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу | Кањижа |  | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић | Мали Иђош |  | 400.000.000,00 | 385.205.881,93 |
| Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди | Кикинда |  | 127.065.150,40 | 0,00 |
| Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол | Ада |  | 125.000.000,00 | 0,00 |
| Наставак изградње потисног цевовода и уређаја за повишење притиска | Нова Црња |  | 57.064.011,20 | 57.063.788,42 |
| Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Радичевића у Опову | Опово |  | 16.310.119,44 | 11.790.580,32 |
| **УКУПНО:** |  | **1.044.871.062,64** | **749.522.305,07** |